УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУОО

«Омутская СОШ»

______/Красников А.И./

« ___» _________2009г.

План

внедрения АИС «Сетевой район» на базе МОУОО «Омутская СОШ»

| № | Название этапа | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание учетной записи школы. | Залогин. С.А. | До 31.01.2009 |
| 2 | Ввод основных данных (создание структуры школы) в «Мастере ввода данных»: - Сроки учебного года - Список сотрудников (основные поля как минимум для «сетевых классных руководителей» ) -Список преподаваемых предметов -Профили учебного плана -Предельные нагрузки учебного плана -Границы учебных периодов -Создание классов | Кайгородова М.П.- заместитель директора по УВР | До 08.02.2009 До 15.02.2009 До 15.02.2009 До 28.02.2009 До 28.02.2009 До 08.03.2009 До 08.03.2009 |
| 3 | Ввод списка учащихся по классам; информация по ученикам и родителям (достаточно основных данных). | Классные руководители | С 08.03.2009 до 22.03.2009 |
| 4 | Ввод приказов о зачислении для учащихся , введенных на этапе3. | Красников А.И.-директор школы | С 08.03.2009 до 22.03.2009 |
| 5 | Ввод и введение расписания | Кайгородова М.П.- заместитель директора по УВР | В течение марта, апреля , мая |
| 6 | Выставление итоговых оценок за четверть (за год). Получение отчетов. | Классные руководители | Конец 3 четверти. Конец 4 четверти. Конец учебного года. |
| 7 | Введение электронных классных журналов (оценки, посещаемость). Получение отчетов. | Классные руководители | В течение 4 четверти, в конце учебного года. |
| 8 | Работа с электронными учебными курсами | Педагоги МОУОО «Омутская СОШ» | В течение 3-4 четверти. |
| 9 | Введение электронных портфолио | Педагоги и учащиеся МОУОО «Омутская СОШ» | В течение 3-4 четверти. |
| 10 | Работа с доской объявлений | Администрация, педагоги, учащиеся, родители | В течение 3-4 четверти. |